# 基础架构软件质量月报

# 20181012

本月新增问题：

1. 10.12周报漏发
2. 风险规避措施未明确到人：需求设计阶段再以通用性和可扩展性为前提到条件下，邀请各干系人一起参与需求评审。
3. 需求和测试计划评审无review负责人tangang意见。

总结：

过去一月里项目组按照进度计划完成了SOW评审、需求和测试计划编制及评审工作，经抽查SOW符合模板要求、测试用例使用了checklist完成检查、配置库管理使用了标准文件夹，除review负责人未提交意见、周报漏发及风险规避措施未明确到人无其他问题。

# 20181110

本月新增问题：

1. 代码提交评审前未完成PC-lint检查，发现编程规范问题较多。

本月关闭问题：

1. 10.12周报漏发——已补充周报
2. 风险规避措施未明确到人：需求设计阶段再以通用性和可扩展性为前提到条件下，邀请各干系人一起参与需求评审。——补充干系人名称
3. 需求和测试用例评审无review负责人tangang意见——review负责人为刘然（已在isoft风险跟踪，谭刚有工作冲突，review负责人改为刘然）

总结：

对项目周报、风险跟踪、设计评审、代码评审等工作进行检查，除PC-lint检查未在代码评审前完成，项目周报按时发送，设计评审和代码评审达到质量目标要求。

# 20181203

本月新增问题：

1. 文档命名问题未包含项目名称
2. Isoft分配需求3分级管控、8分级授权、10菜单管理状态不是开发完成，实际代码行数未填写。

本月关闭问题：

1. 代码提交评审前未完成PC-lint检查，发现编程规范问题较多。——补充PC-lint报告
2. 文档命名问题未包含项目名称——按照项目名称+文档名称的方式进行命名。
3. Isoft分配需求3分级管控、8分级授权、10菜单管理状态不是开发完成，实际代码行数未填写。——soft分配需求3分级管控、8分级授权、10菜单管理状态不是开发完成，实际代码行数未填写。

总结：

本月按照测试轮次发送测试报告，PC-lint报告已补充、分配需求对应的代码行数填写完整、文档命名符合项目名称+文档名称。测试缺陷密度符合度量目标要求。